Log Book Revisi

Sistem Informasi Annapurna Adventure

Diperbarui 24 Oktober 2026

| Tanggal | Kegiatan | Hasil diskusi / permintaan mitra | Yang dikerjakan | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 Sep 2026 | Survei awal, bertemu Owner | Annapurna belum punya website, dan semua data (sewa, penjualan, keuangan) masih dicatat manual | Mengusulkan pembuatan website untuk sewa dan penjualan alat outdoor, supaya data tersimpan secara digital | Disepakati |
|  |  | Diskusi warna tampilan | Warna hijau hutan, krem, dan aksen kuning, sesuai nuansa alam | Selesai |
|  |  | Diskusi kebutuhan website | Kebutuhan dicatat: katalog sewa & jual, pemesanan online, pembayaran DP, panel admin & owner, laporan | Selesai |
| 9 Okt 2026 | Diskusi tampilan awal website | Tampilan nota direvisi | Nota baru: nomor nota resmi, kode QR, rincian sewa, status pembayaran, dan bisa dicetak | Selesai |
|  |  | Sediakan sistem kasir untuk admin | Menu Kasir untuk transaksi langsung di toko (sewa dan jual), lengkap dengan cetak struk | Selesai |
|  |  | Beranda jangan hanya menonjolkan sewa, tonjolkan juga pembelian | Tombol Sewa Alat dan Beli Alat dibuat sama menonjolnya di beranda | Selesai |
|  |  | Dashboard keuangan dipisah per lini | Pilihan tampilan Gabungan, Rental, dan Penjualan di dashboard dan halaman Keuangan | Selesai |
|  |  | Pembayaran QRIS / Midtrans diarahkan ke rekening Mandiri milik Owner | Rancangan pembayaran online sempat dibuat. Pembaruan 23 Okt: atas permintaan mitra Midtrans tidak dipakai; customer membayar lewat transfer / QRIS asli toko (4 rekening a.n. Muhamad Nasikun) lalu mengunggah bukti, dan staff mengonfirmasi manual | Dibatalkan (diganti verifikasi manual) |
| 13 Okt 2026 | Diskusi revisi lanjutan | Tambah jasa laundry | Halaman Laundry berisi daftar harga dan hitung perkiraan biaya; kasir laundry; struk laundry; kabar ke customer lewat WhatsApp; menu Laundry untuk admin. Laundry tanpa antar-jemput | Selesai |
|  |  | Tambah jasa bongkar pasang tenda | Tiga pilihan per tenda: bongkar pasang Rp25.000, pasang saja Rp15.000, bongkar saja Rp15.000. Ongkir diisi admin setelah disepakati lewat WhatsApp. Jadwal antar-jemput muncul di kalender admin | Selesai |
|  |  | Laundry dan bongkar pasang ditampilkan di beranda | Bagian "Layanan Kami" di beranda berisi harga laundry dan jasa tenda | Selesai |
|  |  | Keuangan laundry dan bongkar pasang digabung ke lini sewa | Pemasukannya masuk ke lini sewa (penjelasan di tabel keuangan di bawah) | Selesai |
|  |  | Tambah harga beli di barang jual | Kolom harga beli di data barang, margin terhitung otomatis, dan tombol Restock untuk mencatat barang masuk | Selesai |
|  |  | Tombol Sewa, Beli, dan Laundry ditonjolkan di beranda | Tiga tombol di bagian atas beranda | Selesai |
| 15 Okt 2026 | Revisi selesai dikerjakan | Semua permintaan tanggal 13 Oktober | Selesai dikerjakan, ditambah perbaikan lain: dashboard admin menonjolkan tugas yang harus dikerjakan, dashboard owner lebih rapi, laporan & keuangan lebih mudah dibaca, nota muat 1 halaman, dan jawaban chatbot bisa diatur Owner | Selesai |
| 16 Okt 2026 | Diskusi online, diwakili PM | Agenda: menunjukkan hasil revisi, mencoba website bersama mitra, konfirmasi ketentuan laundry & harga beli asli barang, data akun Midtrans dan rekening Mandiri | Hasil diskusi menjadi daftar revisi tanggal 21 Oktober | Selesai |
| 20 Okt 2026 | Revisi dari mitra | Semua item laundry diberi gambar, bisa diganti admin/owner | Gambar bawaan untuk 15 item laundry; admin mengganti di menu Laundry → Daftar harga, owner di Konfigurasi. Tampil di kasir dan halaman Laundry website | Selesai |
|  |  | Kasir: nama & no. WA opsional untuk penjualan, wajib untuk laundry & sewa | Penjualan tanpa nama tercatat sebagai "Pelanggan Umum" dan tidak masuk Data Pelanggan | Selesai |
|  |  | Laundry "Lain-lain" mulai Rp5.000, nama & harga diisi manual (contoh: sarung tangan) | Kartu Lain-lain di kasir; harga di bawah batas minimal ditolak; batas minimal, nama, dan gambar diatur owner | Selesai |
|  |  | Foto saat catat barang keluar & kembali dibuat opsional | Foto tidak wajib (bisa diubah owner di Konfigurasi → Form & Field Staff) | Selesai |
|  |  | Barang sewa/jual bisa punya 2 atribut varian atau lebih (mis. ukuran & warna) | Stok per kombinasi (mis. 42 / Hitam = 3, 42 / Pink = 2) dengan harga sama; customer memilih ukuran lalu warna | Selesai |
|  |  | Restock barang rental di menu tambah barang | Form restock: jumlah unit, harga beli, tanggal, supplier; kode unit dibuat otomatis; pengeluaran tercatat di lini Rental | Selesai |
|  |  | Identitas jaminan "Lainnya" diisi manual | Pilihan identitas + "Lainnya" (mis. Paspor) di kasir, catat barang keluar, dan checkout | Selesai |
|  |  | Hubungi customer dari detail booking; pesan WhatsApp bisa diedit; template diatur owner | Tombol Hubungi customer (gambar nota + pesan); semua pesan bisa diedit sebelum dikirim; menu Konfigurasi → Template Pesan WhatsApp | Selesai |
|  |  | Cetak struk di semua invoice & detail transaksi | Tombol Cetak struk (58/80 mm) di halaman invoice, detail booking, penjualan, dan laundry | Selesai |
|  |  | Tombol status laundry langsung di daftar; siap diambil langsung ke WhatsApp | Tombol Mulai dicuci → Siap diambil → Sudah diambil di daftar & kasir; laundry yang belum dikabari ditandai di Dashboard | Selesai |
|  |  | Tabel keterlambatan di Booking Rental dobel dengan menu Barang Keluar & Kembali | Tabel dihapus, diganti satu baris petunjuk | Selesai |
|  |  | Pesan beberapa ukuran/warna sekaligus tanpa bolak-balik ke keranjang | Daftar sewa di halaman produk; tiap kombinasi punya jumlah sendiri; Sewa sekarang langsung ke checkout | Selesai |
|  |  | Data barang lebih rapi; restock kombinasi baru | Ringkasan stok per ukuran + tabel Ukuran × Warna; unit fisik dikelompokkan dengan filter; restock bisa menambah kombinasi baru | Selesai |
|  |  | Pengeluaran rental jangan Rp0; dashboard harian | Pengeluaran rental = restock barang sewa + belanja kebutuhan lain + perawatan; dashboard owner punya pilihan Hari ini / Minggu ini / Bulan; semua kartu pengeluaran diberi rincian | Selesai |
|  | Diskusi keuangan dengan mitra via WhatsApp | Lini Umum untuk pemasukan & pengeluaran di luar rental dan jual (wifi, gaji, sewa toko), opsional diisi; laba bersih = laba rental + laba penjualan − lini Umum | Diterapkan di dashboard, menu Keuangan, dan laporan bulanan | Disepakati |
|  |  | Restock barang jual masuk modal setelah barangnya terjual; restock barang sewa masuk pengeluaran rental | Diterapkan; dikonfirmasi mitra "sudah benar" | Disepakati |
|  |  | Ongkir penjualan tidak dicatat (diteruskan ke ekspedisi); ongkir & jasa bongkar pasang sewa masuk pemasukan | Diterapkan; bisa diatur owner di Konfigurasi → Keuangan & Ongkir | Disepakati |
|  |  | Aturan durasi: 2 hari → paket 3, 4 hari → paket 5, 6 hari → 5+1, 7–8 hari → 3+5, 9 hari → 5+3+1 | Diterapkan; tabel aturan bisa diubah owner di Konfigurasi → Aturan Rental (lihat tabel di bawah) | Disepakati |
|  | Revisi keuangan | Laporan & form keuangan diselaraskan | Laporan Rental berisi pengeluaran & laba; rekap bulanan memuat lini Umum; jenis biaya mengisi lini otomatis; peringatan restock; refund DP tampil sebagai pengurang pemasukan | Selesai |
|  | Revisi dari mitra | Ongkir penjualan yang diantar staff toko sendiri dicatat sebagai pemasukan | Ongkir kurir toko → pemasukan lini Penjualan; ekspedisi tetap tidak dicatat | Selesai |
|  |  | Diskon saat pelunasan (contoh: promo ulasan Google Maps); harus ada verifikasi pelunasan | Diskon dihitung dari harga sewa lalu dikurangi DP; alasan & besaran (Rp / %) diatur owner; pelunasan diverifikasi staff (tunai / transfer / QRIS + bukti); bisa saat ambil, diantar, atau saat kembali; yang belum bayar tercatat sebagai piutang di Dashboard | Selesai |
|  |  | DP di kasir bisa diedit (lebih dari 50%) | Nominal DP bisa diubah, minimal 50%; sisa pelunasan terhitung otomatis | Selesai |
|  |  | Checkout penjualan: "Dikirim ke alamat" via ekspedisi, field "Alamat lengkap" | Label & keterangan diperbarui | Selesai |
|  |  | Atur pengiriman: ekspedisi (J&T, JNE, SPX, AnterAja, Grab, Gojek) + no. resi, atau staff + no. HP; penerima & tujuan otomatis; customer dikabari WhatsApp | Satu jendela pengiriman + ongkir (penjualan) dan pengantaran + ongkir (sewa); info pengantar & resi tampil di invoice; pesan WhatsApp otomatis | Selesai |
|  |  | Paket Tektok 1 malam saja; semua paket BBQ memakai grill pan standar (medium) | Tektok dikunci 1 malam (kembali H+1); paket BBQ 1–3 memakai Grillpan Sedang | Selesai |
|  |  | Ketentuan pindah ke navbar, dihapus dari Tentang Kami | Halaman Ketentuan baru; seluruh isinya diatur owner di Konfigurasi → Halaman Ketentuan | Selesai |
|  |  | QRIS asli dan nomor rekening toko | QRIS Annapurna Adventure Shop (NMID ID1023290695809) dipasang beresolusi tinggi; rekening Mandiri, BNI, BRI, BCA a.n. Muhamad Nasikun | Selesai |
|  | Perbaikan tampilan & audit | Logo gepeng saat di-zoom; tanggal sewa; penjelasan paket; tombol Bayar nanti | Logo selalu proporsional; tanggal sewa otomatis terisi; penjelasan "2 hari = paket 3 hari" + tombol "Jadikan 3 hari"; tombol Bayar nanti dihapus | Selesai |
|  |  | Keterangan angka saat mengisi nominal; diskon & pengantar tercatat di invoice | Muncul "= Rp 10.000" saat mengisi; semua diskon (dengan alasannya) dan info pengantar tampil di invoice, struk, dan nota WhatsApp | Selesai |
|  |  | Audit menyeluruh keuangan & alur bisnis | Angka dashboard = keuangan = laporan; uji sewa, penjualan, laundry, pembatalan, piutang; perbaikan bug salah mode diskon (Rp/%) | Selesai |
|  | Keputusan mitra | Web tidak memakai Midtrans; staff mengonfirmasi pembayaran secara manual | Rancangan Midtrans dihapus dari dokumen teknis & catatan backend; Bab 11 diganti alur pembayaran manual (unggah bukti → verifikasi / tolak staff); diagram arsitektur, use case customer, dan ERD diperbarui | Disepakati |

# Perubahan keuangan (pembaruan 22–23 Oktober)

Tabel ini menggantikan tabel perubahan keuangan 13 Oktober, sesuai diskusi dengan mitra tanggal 22–23 Oktober.

| Bagian | Sebelum (13 Oktober) | Sesudah (22–23 Oktober) |
| --- | --- | --- |
| Pemasukan laundry & jasa bongkar pasang | Masuk ke pemasukan lini sewa | Tetap: masuk pemasukan lini Rental |
| Ongkir sewa (staff ke lokasi customer) | Masuk pemasukan lini sewa | Tetap: masuk pemasukan lini Rental |
| Pengeluaran lini sewa | Rp0. Biaya operasional dicatat terpisah di lini umum | Restock barang sewa + belanja kebutuhan lain (deterjen, bensin antar) + perawatan & perbaikan alat |
| Lini Umum | Biaya operasional toko | Pemasukan & pengeluaran di luar rental dan jual (wifi, gaji, sewa toko, listrik), opsional diisi |
| Ongkir penjualan | Masuk pemasukan | Ekspedisi: tidak dicatat (diteruskan ke ekspedisi). Kurir toko: pemasukan lini Penjualan (perlu konfirmasi mitra) |
| Pengembalian DP (refund) | Langsung mengurangi pemasukan sewa | Tetap; ditampilkan sebagai "Dikurangi refund DP" di Keuangan. Batal H-2 atau lebih awal: DP kembali 100%. H-1 / hari H: DP tidak kembali |
| Diskon | Belum ada | Diskon kasir & pelunasan (alasan + Rp / %) mengurangi pemasukan, bukan pengeluaran. Diskon pelunasan dihitung dari harga sewa lalu dikurangi DP |
| Harga beli & laba penjualan | Laba = harga jual − harga beli barang yang terjual | Tetap; restock barang jual baru menjadi modal saat barangnya terjual |
| Penambahan stok | Hanya lewat Restock barang jual | Semua penambahan stok (restock sewa, tambah unit, edit stok) tercatat sebagai pengeluaran, kecuali dipilih "koreksi / stok lama" |
| Laba bersih toko | Laba sewa + laba penjualan − biaya operasional | Laba Rental + Laba Penjualan + (pemasukan Umum − pengeluaran Umum) |
| Dashboard & laporan | Bulanan | Hari ini / Minggu ini / Bulan; Laporan Rental berisi pengeluaran & laba; rekap bulanan memuat lini Umum |

Contoh sewa: harga sewa Rp85.000, DP 50% Rp42.500, diskon ulasan Google Maps 10%. Diskon = 10% × Rp85.000 = Rp8.500, sisa pelunasan = Rp85.000 − Rp8.500 − Rp42.500 = Rp34.000. Bila diskon 50% (Rp42.500), sisa = Rp0.

Contoh laba bersih Oktober (data uji): Laba Rental Rp580.500 + Laba Penjualan Rp934.500 + lini Umum (pemasukan Rp200.000 − pengeluaran Rp570.000) = Rp1.145.000.

# Aturan durasi sewa (disepakati mitra, 22 Oktober)

| Lama sewa | Dihitung sebagai | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 hari | 1 malam |  |
| 2 hari | Paket 3 hari | harga sama dengan 3 hari |
| 3 hari | Paket 3 hari |  |
| 4 hari | Paket 5 hari | harga sama dengan 5 hari |
| 5 hari | Paket 5 hari |  |
| 6 hari | Paket 5 hari + 1 malam |  |
| 7 hari | Paket 5 hari + paket 3 hari | mitra: "langsung diarahkan 3+5" |
| 8 hari | Paket 5 hari + paket 3 hari |  |
| 9 hari | Paket 5 hari + paket 3 hari + 1 malam |  |
| Lebih dari 10 hari | Paket 5 hari + aturan sisa hari | contoh 14 hari = 5 + 5 + 3 + 1 |

Batas pengembalian tetap sesuai tanggal yang dipilih customer. Bila dibulatkan ke atas (mis. 2 hari dihitung paket 3 hari), customer ditawari "Jadikan 3 hari" tanpa biaya tambahan.